四川省国防科学技术工业办公室文件

川工办发〔2018〕206号

四川省国防科学技术工业办公室

关于印发2018年四川军工系统安全生产

大检查工作方案的通知

各军工企事业单位：

7月12日18时30分许，宜宾恒达科技有限公司发生重大爆炸着火事故，造成19人死亡、12人受伤。事故发生后，党中央、国务院和省委、省政府领导高度重视，分别作出重要批示；7月13日省委常委会议研究部署事故处置和安全生产工作，要求迅速在全省开展新一轮全覆盖安全生产大检查；7月16日，省政府召开全省安全生产紧急电视电话会议，对集中开展安全生产大检查作出具体安排。

按照省政府安委会《关于集中开展安全生产大检查工作的通知》（川安委〔2018〕7号）文件要求，为认真贯彻落实省委、省政府决策部署，深刻汲取事故教训，切实做好全省安全生产工作，经我办研究，决定自即日起至12月31日，在全省军工行业开展安全生产大检查。现将《2018年四川军工系统安全生产大检查工作方案》印发给你们，请认真组织贯彻落实。

四川省国防科学技术工业办公室

2018年7月23日

抄送：国防科工局，省政府安委会。

四川省国防科工办秘书处              2018年7月23日印

2018年四川军工系统安全生产大检查工作方案

一、工作目标

认真贯彻落实党中央、国务院领导同志重要指示批示精神和彭清华书记、尹力省长等省领导关于安全生产的决策部署和宜宾“7.12”爆炸着火事故抢险救援、汛期安全生产工作重要指示批示精神，按照省委、省政府决策部署，落实国防科工局各项工作措施和要求，切实做好当前汛期安全生产各项工作，进一步强化武器装备科研生产安全责任，强化红线意识和底线意识，以火炸药、火工品、固体液体推进剂、引信、弹药及有毒有害和气体作业等高危单位、高危场所、高危工种、科研试验领域为重点，全面彻查安全隐患，堵塞管理漏洞，加强源头管理，有效防范和坚决遏制重特大生产安全事故，有效防范因自然灾害引发生产安全事故，进一步强化安全生产责任，以防范化解安全生产风险为抓手，在全省范围集中开展安全生产大检查，深入推进安全生产专项整治，持续开展打非治违，坚决防范遏制重特大事故，为推动全省高质量发展营造更加良好的安全生产环境，确保人民群众生命财产安全和武器装备科研生产安全，确保下半年全省军工行业安全生产形势稳定。

二、工作机构

省国防科工办成立四川军工系统安全生产大检查领导小组，组长由雷开平同志（党委书记、主任）担任，副组长由肖海涛同志（党委委员、副主任）担任，办公室设在省国防科工办安全保密处，负责日常工作。

三、检查时间及阶段

2018年7月至12月。

（一）动员部署阶段（即日起至8月中旬）

各单位要在8月中旬以前制定大检查方案，明确大检查的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动，并于8月16日前将动员部署情况报送省国防科工办。

各单位要组织对生产经营建设全过程及每个部位、每个环节、每个岗位全面排查安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立安全隐患清单和整改清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患。隐患清单和整改落实情况在单位内部公布，并报送当地安全监管部门和行业管理部门。

（二）组织实施阶段（8月中旬至10月）

各单位要在8月至11月对照检查重点及内容，进行深入督查检查，做到高危行业领域全覆盖，及时报送安全生产大检查组织开展情况。国防科工局将在8月开展军工系统安全生产交叉检查工作，此次安全生产大检查工作也一并纳入。省国防科工办另将组织专项督查组，适时对军工单位特别是危险化学品生产、使用单位进行全覆盖大检查。

（三）总结提高阶段（11月至12月底）

各单位要在11月至12月底，分析总结大检查工作中存在的突出问题，制定并落实整改措施，及时将安全生产大检查总结报告报送省国防科工办。

省国防科工办将根据本地区、本系统大检查工作开展情况，采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，深入开展督查检查，层层传导压力、层层落实责任。突出安全生产任务重、事故多发的地区、重点行业领域和高风险企业进行重点检查。省政府安委会将组织综合督查组，视情对部分军工单位进行抽查。

四、检查方式

检查采取自查自纠、督促检查相结合的方式进行。

（一）自查自纠。各单位按照本方案要求，落实主体责任，不留死角，认真全面开展自查自纠工作。针对存在的问题和薄弱环节，制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。

（二）督促检查。省国防科工办将会同集团公司或单独组织，采取“四不两直”的抽查方式，对本地区军工单位进行监督检查。省国防科工办将配合国防科工局或联合省政府安委会，对重点地区、重点部门、重点单位进行督查和抽查。

五、检查重点

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府安全生产各项决策部署情况。重点检查贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的重要指示批示精神，彭清华书记、尹力省长等省领导指示批示和省委十一届三次全体会议精神，全国、全省安全生产有关会议工作要求等情况；学习贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，建立健全安全生产责任体系，《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》学习宣贯情况，实施方案制定及各项措施推进落实情况；设置安全生产管理机构和配备专（兼）职安全管理人员情况；安全管理制度和作业规程建立、执行情况；作业现场安全监督检查情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全“三同时”制度情况；外来施工队伍（承包商）安全监管情况；职业卫生管理情况；四项重点工作、隐患排查体系建设及隐患排查治理、军工建设项目“打非治违”情况等。

（二）军工单位自查自改情况。重点检查：按照《军工危险化学品安全管理暂行办法》、《关于开展军工危险化学品安全综合治理工作的通知》和《武器装备科研试验安全管理九条规定》落实安全生产责任情况以及管理制度修订和执行情况。

（三）企业主体责任制落实情况。重点检查：按照“管业务必须管安全”要求，厘清安全生产职责和监管责任边界，建立部门、岗位安全生产责任清单制定情况；承接研制任务和多品种轮换生产的安全风险评估机制，均衡生产保障和安全技术交底机制建立情况。

（四）安全风险摸排和评估情况。重点检查：按照《四川省国防科学技术工业办公室关于开展四川省国防科技工业危险化学品安全风险摸排建档工作的通知》，对本单位危险化学品安全风险摸排建档工作推进情况，安全风险目录及分布档案建立情况，试验安全和危险作业审批管理情况。

（五）重大危险源和10人以上危险作业场所安全管理情况。重点检查：重大危险源和10人以上危险作业场所排查工作组织开展情况；相关信息登记建档情况以及定期监测监控、企业安全生产重要设施、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况。

（六）扎实做好汛期安全生产工作情况。重点检查贯彻省委、省政府汛期工作安排部署，加强汛期安全生产组织领导，实汛期安全生产防范措施，建立完善汛情灾情预警通报机制，加强应急值守和应急保障工作，防范自然灾害引发次生安全事故情况等。

（七）隐患整改闭环管理相关制度和应急救援体系情况。重点检查：近两年来接受上级主管部门（单位）各类检查以及汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况；对检查出的隐患和问题建立台帐，安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签采购服务订协议情况；编制应急救援预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况等。

六、有关要求

（一）加强组织领导。各单位要把集中开展安全生产大检查作为当前安全生产工作的首要任务，成立由安委会主要负责同志为组长的安全生产大检查领导小组，全面负责此次大检查的组织工作，带头深入基层、深入现场，解决实际问题，切实履行安全生产第一责任人的责任。要严格按照研制服从安全、生产服从安全、试验服从安全、效益服从安全的要求，针对汛期安全生产特点和本单位实际认真制订检查方案，全面彻底开展大检查工作，做到不留死角和盲区，坚决遏制重特大事故发生，确保中央领导同志的重要批示精神和上级工作部署要求落到实处。

（二）加强舆论宣传。各单位要强化舆论监督力量，充分利用自身广播、网络、电子屏、报刊杂志等宣传媒体，加大对检查工作的宣传报道力度，及时向全体员工公布检查结果和对相关责任人的处罚情况，引导全体员工积极参与，自觉抵制违规违章行为。

（三）严肃整改问责。各单位要认真做好安全检查痕迹管理，认真填写检查情况表，详细记录检查时间、检查人员、被检查部门（场所）的名称、发现的隐患问题、提出的整改要求以及被检查部门的整改落实情况。大检查责任不落实、组织不得力，对自查自改不认真、隐患整治不彻底，发生重特大事故的，将严肃追究有关负责人责任。

（四）做好信息报送。各单位要要认真分析总结大检查工作中存在的突出问题，制定整改措施。各单位要指定一名信息联络员，负责每期信息报送工作，并于每月1日前报送月度工作情况小结；12月31日前报送安全生产大检查总结报告。

联系人及电话：马光睿，028-86621435，86510591（传真）

卿  泉，028-86755831